МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

(УУНиТ)

ПРИКАЗ

22.08.2025										№ 2348

Уфа

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций

по результатам оценки защищенности информационных ресурсов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и подпунктом «в» пункта 5 Указа Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению рекомендаций, данных по итогам мероприятий по оценке защищенности информационных ресурсов Уфимского университета науки и технологий (далее – План).

2. Назначить начальника отдела защиты информации (далее – ОЗИ) Галиева С.Р. ответственным за:

2.1. координацию работ по выполнению утвержденного Плана;

2.2. контроль полноты, сроков и качества выполнения мероприятий, предусмотренных Планом;

2.3. своевременное внесение в План сведений о выполнении мероприятий;

2.4. взаимодействие с задействованными структурными подразделениями УУНиТ и его филиалами по вопросам реализации Плана;

2.5. подготовку и представление проректору по цифровой трансформации до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сводного отчета о ходе выполнения Плана.

3. Начальнику ОЗИ Галиеву С.Р.:

3.1. провести в срок до 10 сентября 2025 года организационное совещание с ответственными представителями структурных подразделений УУНиТ и филиалов по вопросам исполнения настоящего приказа и реализации Плана;

3.2. на период своего временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) обеспечить делегирование полномочий по контролю за выполнением Плана сотруднику отдела с представлением соответствующего приказа на утверждение.

4. Директорам филиалов УУНиТ обеспечить до 20 октября 2025 г. проведение во взаимодействии с ОЗИ внутреннего мониторинга защищенности информационных ресурсов филиалов, включающего:

4.1. сбор и анализ сведений о принадлежащих и используемых филиалом информационных ресурсах;

4.2. инвентаризацию функционирующих информационных сервисов и выявление уязвимостей;

4.3. оценку защищенности информационных ресурсов.

5. Директорам филиалов Университета обеспечить до 03 ноября 2025 г.:

5.1. разработку проекта плана мероприятий по повышению защищенности информационных ресурсов филиала;

5.2. его согласование с отделом защиты информации и проректором по цифровой трансформации;

5.3. утверждение указанного плана соответствующим приказом и организацию его выполнения.

6. Общему отделу в срок не позднее 2 рабочих дней с даты издания настоящего приказа довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений (работников), указанных в настоящем приказе и Плане.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по цифровой трансформации Хайбуллина А.Р.

Ректор										В.П. Захаров

Приложение к приказу УУНиТ от 22.08.2025 № 2348

План мероприятий по выполнению рекомендаций, данных в рамках

мероприятий по оценке защищенности информационных ресурсов Уфимского университета науки и технологий

| № п/п | Рекомендации по устранению выявленных недостатков (нарушений) | Проведенные мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорректировать парольную политику и организовать смену паролей (в соответствии с рекомендациями, приведенными в политике по организации парольной защиты) скомпрометированных учетных записей, используемых для доступа к объектам ИТС. | Издание приказа УУНиТ по вопросам парольной политики. Рассылка служебной записки в структурные подразделения для смены паролей в соответствии с рекомендациями, приведенными в политике по организации парольной защиты | 1 квартал 2026 г. | Отдел защиты информации |  |
|  | Провести инвентаризацию сетевых объектов ИТС на предмет использования учетных записей со словарными (нестойкими к атакам, направленных на их перебор) или установленными «по умолчанию» паролями, а также с паролями с неограниченным сроком действия | Приказ об инвентаризации сетевых объектов ИТС. Служебная записка в УЦИ от ОЗИ для смены паролей. | 1 квартал 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Исключить практику хранения пользователями и/или администраторами на своих рабочих станциях и общих сетевых ресурсах аутентификационных данных в открытом виде | Разработка правил по хранению аутентификационных данных. Рассылка служебной записки в структурные подразделения о недопущении хранения пользователями аутентификационных данных в открытом виде. Регулярный аудит хранения и использования паролей и учетных данных. Обнаружение и устранение случаев хранения в открытом виде | Постоянно | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Провести инвентаризацию объектов ИТС Учреждения на предмет наличия на них работающих САВЗ с актуальными БДКВ. В случае отсутствия САВЗ произвести их установку | Приказ о необходимости ответственных лиц в структурных подразделениях об установке САВЗ на АРМ. Ведение реестра установленных САВЗ и постоянный аудит на актуальность БДКВ. | 1 квартал 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры, подразделения институтов и факультетов |  |
|  | Провести обновление используемого на объектах ИТС Учреждения ПО, содержащего критические уязвимости, с целью минимизации возможностей внутреннего и внешнего злоумышленников по воздействию на ресурсы и объекты ИТС Учреждения (обновления ПО могут быть получены на сайтах его разработчиков). В случае отсутствия такой возможности провести корректировку настроек ПО и используемых СЗИ с целью минимизации возможности эксплуатации уязвимостей | Аудит ПО, содержащего критические уязвимости. Ведение реестра. | Постоянно | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Провести мероприятия, направленные на реализацию положений Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ | Утвержден перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию | В течение 2026 г. | Отдел защиты информации |  |
|  | Разработать документы по информационной безопасности, в которых будут отражены: | Разработка документов. Приказ об утверждении. | В течение 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | политика маршрутизации сетевого трафика внутри ИТС, в которой предусмотреть ограничение сетевого взаимодействия между сегментами ИТС, ограничение сетевого доступа к управляющим интерфейсам ТКО, серверам, рабочим станциям администраторов, системам резервного копирования информации, ключевому оборудованию ИТС |  |  |  |  |
|  | порядок использования внешних USB-устройств на рабочих станциях пользователей ИТС |  |  |  |  |
|  | порядок предоставления административных привилегий пользователям ИТС |  |  |  |  |
|  | порядок получения дополнительных привилегий пользователями ИТС |  |  |  |  |
|  | порядок обновления ПО |  |  |  |  |
|  | регламент использования и защиты БСПД на объектах Учреждения, а также их взаимодействия с другими объектами ИТС |  |  |  |  |
|  | Рассмотреть возможность замены используемого на объектах ИТС Учреждения общесистемного ПО, официальная поддержка которого прекращена производителем. В случае отсутствия такой возможности проводить периодическую корректировку настроек ПО и используемых СЗИ с целью минимизации возможности эксплуатации уязвимостей | Аудит. При необходимости разработка регламента с последующим его утверждением приказом УУНиТ. | 31.12.2025 | Проректор по цифровой трансформации, Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Произвести настройку САВЗ «Kaspersky Security Center» в соответствии с «Руководством по усилению защиты», размещенным на портале «support.kaspersky.ru» | Настройка САВЗ «Kaspersky Security Center» в соответствии с «Руководством по усилению защиты» | 31.01.2026 | Отдел защиты информации |  |
|  | Провести инвентаризацию сетевых ресурсов ИТС Учреждения на предмет выявления целесообразности предоставления к ним анонимного доступа. Исключить возможность анонимного доступа к сетевым ресурсам, содержащим критические для Учреждения данные | Приказ о инвентаризации сетевых ресурсов ИТС. Настройка доступа к сетевым ресурсам, содержащим критические данные. | 31.12.2025 | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Организовать во всех подразделениях Учреждения функционирование рабочих станций пользователей ИТС с применением доменной архитектуры | Закупка отечественного ПО и оборудования. Настройка доменной архитектуры. | по мере выделения финансирования в установленном порядке | Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Произвести инвентаризацию объектов ИТС на предмет необходимости наличия у пользователей административных привилегий. Предоставлять пользователям ИТС Учреждения указанные привилегии только на основании обоснованных заявок на минимально необходимый промежуток времени | Приказ о инвентаризации объектов ИТС на предмет необходимости наличия у пользователей административных привилегий. Предоставление пользователям ИТС Учреждения административных привилегии только на основании обоснованных заявок. | 1-2 квартал 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Средствами ТКО произвести ограничение взаимодействия между различными сегментами ИТС Учреждения в соответствии с разработанной политикой маршрутизации сетевого трафика | Настройка в соответствии с политикой маршрутизации сетевого трафика. | В течение 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Исключить возможность доступа пользователей ИТС к нежелательным ресурсам сети Интернет (в том числе к сторонним сервисам VPN, анонимизации) | Настройка контент-фильтра. | Постоянно | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Исключить взаимодействие объектов ИТС Учреждения с сетью Интернет без применения МСЭ | Настройка МСЭ для исключения взаимодействия объектов ИТС Учреждения с сетью Интернет. | В течение 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Организовать контроль подключений к ИТС Учреждения сетевых объектов, не входящих в ее состав | Приказ о контроле подключений к ИТС Учреждения сетевых объектов, не входящих в ее состав. | Постоянно | Отдел защиты информации |  |
|  | Рассмотреть возможность отключения протоколов NBNS и LLMNR. В случае необходимости использования указанных протоколов, установить статические записи для основных узлов сети (шлюз по умолчанию, серверы), а также использовать WINS-сервер вместо широковещательных запросов | Аудит. При необходимости разработка регламента. | 31.11.2025 | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Провести инвентаризацию объектов ИТС на предмет включенной поддержки неиспользуемого протокола IPv6 с небезопасными настройками «по умолчанию». В случае обнаружения на оконечных устройствах, отключить неиспользуемый протокол Ipv6. Установить фильтрацию Ipv6 пакетов на маршрутизаторах. В случае невозможности отключения скорректировать настройки безопасности сетевого взаимодействия, связанные с использованием указанного протокола | Приказ об инвентаризации объектов ИТС на предмет включенной поддержки неиспользуемого протокола IPv6. Настройка и корректировка. | В течение 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Исключить использование на объектах ЛВС службы автоматической настройки прокси WPAD | Приказ об исключении использования автоматической настройки прокси WPAD на объектах ЛВС. | 31.12.2025 | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Организовать применение в ИТС механизмов защиты от атак, направленных на перехват сетевого трафика. В частности, рассмотреть возможность использования на сетевом оборудовании следующих механизмов защиты: DHCP v4 snooping, NDP snooping, DHCP v4 Guard, DHCP v4-Shield, IP Source Guard, Dynamic ARP inspection, Rogue Device detection | Настройка и корректировка механизмов защиты от атак, направленных на перехват сетевого трафика. | В течение 2026 и 2027 гг. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Отказаться от использования для удаленного администрирования объектов ИТС Учреждения незащищённых протоколы HTTP, Telnet, в случае невозможности, произвести сетевое изолирование управляющих интерфейсов | Приказ об инвентаризации систем и ресурсов для удаленного администрирования объектов ИТС. | 31.12.2025 | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Включить требование использования цифровой подписи SMB и LDAP сообщений для всех объектов ИТС | Приказ о требовании использования цифровой подписи SMB и LDAP. | 1-2 квартал 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Исключить возможность использования на объектах ИТС Учреждения ПО для удаленного доступа, использующего сторонние серверы | Приказ о запрете использования ПО для удаленного доступа, использующего сторонние серверы. | 1-3 квартал 2026 г. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Организовать контроль подключений съемных носителей информации и внешних USB-устройств к объектам ИТС Учреждения | Контроль и ведение реестра подключений съемных носителей информации и внешних USB-устройств к объектам ИТС Учреждения. | Постоянно | Отдел защиты информации |  |
|  | Отключить на рабочих станциях пользователей ИТС Учреждения возможность изменения настроек BIOS/UEFI, а также загрузку рабочих станций с внешних носителей информации | Распоряжение об отключении изменение настроек BIOS/UEFI. | В течение 2026 и 2027 гг. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Добавить все критически важные учетные записи домена «ugatu-ad.local» в группу «Protected Users» | Настройка и корректировка домена. | В течение 2026 | Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Исключить возможность создания машинных учетных записей в домене «ugatu-ad.local» непривилегированными пользователями | Настройка и корректировка домена. | В течение 2026 | Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Организовать Контроль действий подрядных организаций, обслуживающих различные ИС Учреждения. Предоставлять доступ только к необходимым ИС Учреждения на минимально необходимый промежуток времени | Контроль и ведение реестра подключений подрядных организаций. | Постоянно | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Рассмотреть вопрос целесообразности использования в ИТС БСПД. В случае наличия такой необходимости разработать регламент использования БСПД на территории Учреждения и ее взаимодействия с другими объектами ИТС, организовать подключение оборудования, предназначенного для организации БСПД, к ИТС с использованием средств межсетевого экранирования | Аудит БСПД. При необходимости разработка регламента. | 31.12.2025 | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |
|  | Организовать настройку и функционирование системы мониторинга состояния и доступности критически важных объектов ИТС Учреждения | Приказ о введении в эксплуатацию системы мониторинга. | В течение 2026 и 2027 гг. | Отдел защиты информации, Управление цифровой инфраструктуры |  |